|  |  |
| --- | --- |
| ACTA DE REUNIÓN  Reunión número: 1 | |
| Fecha: (31 de octubre y 1 de noviembre)  Duración: 3h | |
| Asistentes: Félix Antonio Estaún, Martín Sánchez Signorini, Gonzalo Roldán Martín, César Ramírez Martínez | |
| Orden del día (temas a tratar):   1. Recuperación de los ficheros de las iteraciones a anteriores. 2. Repartición de las tareas iniciales. | |
| Temas tratados y acuerdos | Responsables y Fecha |
| Encargado de modificar el módulo  player. | Gonzalo Martín Roldán.  31 de octubre. |
| Encargado de la creación del módulo  Inventory. | César Ramírez Martínez  31 de octubre. |
| Encargado de la creación del módulo Link. | Félix Antonio Estaún 31 de octubre. |
| Encargado de modificar GameReader | Martín Sánchez Signorini  31 de octubre. |
|  |  |
| Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar:  Valoración positiva, tareas iniciales repartidas y código correctamente reciclado de las iteraciones anteriores.  Tareas hasta R7 exitosamente repartidas entre los integrantes del grupo. | |
| Temas a tratar en la próxima reunión.  Finalizar las tareas repartidas esta semana y repartir el resto de tareas. Fecha: 1 de noviembre. | |